| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 14 | » | марта | 2014 | г. |  | № | 30 |
| п. Сергино |

О подготовке объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной сферы сельского поселения Сергино

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы сельского поселения Сергино к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, устойчивого снабжения котельной топливом, тепловой и электрической энергией отраслей экономики и населения сельского поселения Сергино:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов сельского поселения Сергино, согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений сельского поселения Сергино:

2.1. Произвести установку недостающих приборов учета тепловой, электрической энергии и воды на подведомственных объектах.

2.2. Провести ревизию, промывку и опрессовку систем отопления, находящихся на балансе или обслуживании зданий и сооружений, с оформлением соответствующих актов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, газоснабжения, организаций, осуществляющих деятельность по содержанию жилищного фонда, расположенных на территории сельского поселения Сергино:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду в срок до 01 октября 2014 года.

3.2. Создать необходимый запас топлива для выработки тепла, электроэнергии и работы авто-тракторного парка, обеспечить его сохранность.

3.3. Обеспечить подготовку к зимнему периоду работающих и резервных источников электроснабжения.

3.4. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие материально-технических ресурсов, материально-технических средств, для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и газоснабжения.

3.5. При выполнении работ по капитальному ремонту тепловых сетей, руководствоваться требованиями строительных норм и правил, применять энергосберегающие технологии.

3.6. Направлять в Администрацию сельское поселение Сергино ежемесячную форму № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и ежедекадные сведения на 01, 10, 20 числа каждого месяца о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

3.7. В срок до 15 октября 2014 года предоставить в Администрацию сельское поселение Сергино согласованные паспорта и акты готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

3.8. В срок до 15 сентября 2014 года предоставить в Администрацию сельское поселение Сергино заключения о готовности внутридомового газового оборудования по обеспечению безопасной работы при эксплуатации.

3.9. Обеспечить контроль за проведением работ по опрессовке тепловых сетей с оформлением соответствующих актов.

3.10. В срок до 01 ноября 2014 года предоставить копии паспортов готовности по предприятиям теплоэнергетики в Администрацию сельское поселение Сергино.

4. Администрации сельское поселение Сергино (Мосягин А.В.):

4.1. До 01 сентября 2014 года организовать проведение противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных организаций и других инженерных структур с целью отработки ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения сельского поселения Сергино.

4.2. В течение всего отопительного периода обеспечить контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме 3-суточного расхода.

4.3. Обеспечить контроль за ходом заключения договоров на поставку в 2014-2015 году газа для обеспечения работы отопительной котельной.

4.5. Оказывать энергоснабжающим организациям содействие в создании неснижаемых запасов топлива, необходимых для работы в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4.6. В период отопительного периода 2014-2015 годов предоставлять информацию в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района о работе организаций, обеспечивающих тепловой энергией население и объекты социальной сферы.

4.7. Направлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района ежемесячную форму № 1-ЖКХ (зима) срочная и ежедекадные сведения на 01, 10, 20 числа каждого месяца о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов.

4.8. Осуществлять постоянный контроль за выполнением плановых мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4.9. Организовать проведение совещаний по проверке хода подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4.10. В срок до 01 ноября 2014 года предоставить копии паспортов готовности по предприятиям теплоэнергетики в Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

5.  Финансово-экономическому отделу  (Дейнер С.Т.) обеспечить своевременное финансирование утвержденных статьей расходов по выполнению подготовительных работ.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы поселения					А.В.Ткаченко